|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Z:\Academic\Academic Admin\Administration\1.png | meeting minuteS | | | | | | | | |
| **Project:** | | Taxinet Project | | **Project Code:** | | TNS | |
| **Project Manager:** | | Teacher Sang NV | | **Conductor:** | | Teacher : SangNV | |
| **Secretary:** | | Dinh Quang Duong | |
| **Date:** | | 8-01-2015 | | **Time:** | | 09:00 AM – 11:00 AM | |
| **Venue:** | | Room 218 Giảng đường FU Hòa Lạc | | | | | |
| **Topic of meeting:** | | Review Meeting | | | | | |
| **Attendees:** | | | | | | | |
| **No** | **Full name** | | **Unit/Group** | | **Position** | | **Attendance** |
| 1 | Đinh Quang Dương | | Nhom ES08 | | Team Leader | | Present |
| 2 | Đỗ Ngọc Tuấn | | G1 | | Team Member | | Present |
| 3 | Trương Hoàng Hà | | G1 | | Team Member | | Present |
| 4 | Đào Trung HIếu | | G1 | | Team Member | | Present |
| 5 | Trần Cảnh Quân | | G1 | | Team Member | | Present |
| 6 | Nguyen Minh Dao | | ES10 | |  | | Present |
| 7 | Ngo Manh Nhat | | ES10 | |  | | Present |
| 8 | Nguyen Hoang Nam | | ES10 | |  | | Present |
| 9 | Le Dang Lam | | ES10 | |  | | Present |
|  |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  |

# Objectives

Cuộc họp review , trao đổi, cung cấp thông tin cho từng thành viên trong nhóm.

# Agenda

Các công việc cần review :

* Thiết kế ERD
* Giải đáp thắc mắc về tổng quan cấu trúc
* Thiết kế về giao diện, thiết kế hệ thống
* Học tập kĩ thuật và các phương pháp giải quyết cho vấn đề kĩ thuật

# Contents

1. Project progress of iOS

**A. iOS Study (Dao & Nhat)**

* + - * Dao: đã set trường làm việc
* Nhật đã có hiển thị màn hình, map, hiển thị màn hình tọa độ

**B. Web**

- Nam: đã set môi trường: JSF đã thạo

**C. Báo Cáo**

- Báo cáo 1, 2 đang làm:

**2. Plan for the next week**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Task** | **Doer** | **Deadline** |
| Nghiên cứu kết với Web services trong iOS | Nhật | 24/01 |
| Làm demo chức năng Đăng Ký của Rider | Đao | 24/01 |
| Set môi trường bên Web để kết nối từ iOS | Đạo, Nhật | 24/01 |
| Hoàn thành báo cáo 1,2 | Lâm | 24/01 |
| Hoàn nghiên cứu Hibernate + Làm Demo Chức năng Đăng Ký của Driver | NamNH | 24/01 |
|  |  |  |
|  |  |  |

# Conclusion

|  |  |
| --- | --- |
| **Discussed Items** | **Decisions** |
| **All above items** | All members follow the plan |
|  |  |